Cahier des charges

Année 2026

Projet Fil rouge

Table des matières

# Introduction :

## Intervenants principaux :
- Rosso/Miey josé
- Developpeur web
- contact via site officiel

# Contexte :
## Objectif du site :
1 Créer un site d’histoire interactive relativement fréquenté.
2 Etre utilisé lors de mon examen pour le titre professionnel développeur web et web mobile
3 Servir de « faire valoir » lors de mon futur entretien d’embauche
4 Me rapporter un peu d’argent
5 Réunir des gens autour des jeux que je créé
## Les cibles :
Les cibles sont les jeunes de 16 -25 ans et les anciens lecteurs de livres comme « loup solitaire »
Personas :
Lamine 19 ans, il prépare un Bac Pro Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre, et souhaite poursuivre en BTS bâtiment une fois le bac pro acquis.	Il peut passer sur le site pour jouer a un des scenarios sur le site en soirée pour jouer .
Gerald 55 ans , sans emploi , réalise régulièrement des missions d’intérim en temps qu’employé libre service / Est fan des livres « loup solitaire » de la collection « le livre dont vous êtes le héros »	En recherchant sur Google il a découvert le site et est donc venu dessus par nostalgie , celui-ci étant fortement inspiré des livres qu’il lisait.

## Analyse de la concurrence :
- Concurrents direct : Fictions interactives – Fiction-interactive.fr
- Le site propose des articles sur la création de fictions interactives, des critiques de jeux et des tutoriels sur des moteurs comme Twine et Ink.
- ✅ Communauté active : Il héberge des concours réguliers et des discussions sur la fiction interactive, ce qui encourage l'engagement des créateurs et des joueurs.
- ✅ Accessibilité : Les jeux sont disponibles en ligne, et certains sont bien notés par les utilisateurs.
### Points à améliorer
- Erreurs d’orthographe : Certains jeux ont été critiqués pour contenir des fautes, ce qui peut nuire à l’expérience de lecture.
- Design du site : L’interface pourrait être modernisée pour améliorer la navigation et l’expérience utilisateur.
- Visibilité : Le site pourrait bénéficier d’un meilleur référencement et d’une présence accrue sur les réseaux sociaux pour toucher un public plus large.

## Concurrent direct 2 : feldo.fr
### Points forts
✅ Contenu varié et original : Le site propose des articles sur le jeu de rôle, des créations interactives et des événements comme des game jams.
✅ Communauté engagée : Il participe à des concours et des discussions autour de la fiction interactive et du jeu de rôle.
 ✅ Présence sur plusieurs plateformes : Feldo est actif sur Discord, Mastodon et Bluesky, ce qui permet d’échanger avec d’autres passionnés.
### Points à améliorer
🔹 Design et ergonomie : L’interface pourrait être modernisée pour une meilleure navigation.
🔹 Visibilité : Le site pourrait bénéficier d’un meilleur référencement et d’une présence accrue sur les réseaux sociaux.
🔹 Fréquence des mises à jour : Certains contenus semblent moins réguliers, ce qui peut impacter l’engagement des visiteurs.
## Analyse marketing
Mise en place de Matrice SWOT
Forces (Strengths)	Faiblesses (Weaknesses)
🚀 Concept innovant : Fiche perso évolutive qui progresse à chaque histoire terminée	❌ Risque d’erreur élevés : Développement et maintenance d'un système interactif complexe
📅 Mises à jour régulières : 10 nouvelles histoires par mois avec 100 choix possibles	❌ Charge de contenu : Production constante requise pour maintenir l'intérêt
💰 Modèle hybride : Histoires gratuites + histoires payantes	❌ Équilibre à gérer : Risque de frustration des utilisateurs si trop de contenu payant
🌍 Engagement communautaire : Forum, commentaires et système de notation pour renforcer l’interaction	❌ Modération nécessaire : Gestion des abus et maintien d’un espace sain
Opportunités (Opportunities)		Menaces (Threats)
🔥 Création d'une communauté fidèle : Les interactions via le forum et les commentaires encouragent l’engagement		⚠️ Concurrence forte :
📱 Développement mobile possible : Une application pourrait enrichir l'expérience utilisateur		⚠️ Fidélisation des utilisateurs : Besoin d’un équilibre entre contenu accessible et premium
🤝 Partenariats possibles : Collaborations avec des écrivains et développeurs pour enrichir le projet		⚠️ Coût des serveurs : Hébergement et infrastructure peuvent devenir coûteux avec l’augmentation du contenu réguliere
🎮 Gamification et récompenses : Classements, défis, badges pour inciter à la participation		⚠️ Risque de piratage : Protection du contenu payant contre la diffusion illégale

### Ce que je pense faire :
✅ Miser sur le forum et les commentaires pour renforcer la communauté et fidéliser les joueurs. ✅ Offrir des récompenses (badges, classements) aux joueurs les plus actifs pour créer un sentiment d’appartenance.
 ✅ Équilibrer contenu gratuit et payant pour éviter toute frustration des utilisateurs et maximiser les revenus.
✅ Investir dans la communication : réseaux sociaux, partenariats, événements pour accroître la visibilité.

# Graphisme et ergonomie :
## La charte graphique :
Ajoutez avec votre cahier des charges tous les documents concernant l’identité visuelle de votre entreprise (les codes couleurs, le logo et ces variations, les règles de conception etc.).
### Couleurs
- Fond : Gris moyen (#2E2E2E ou #3A3A3A) Éviter un gris trop foncé pour préserver la lisibilité.
- Texte : Blanc cassé (#F2F2F2) Plus doux pour les yeux qu’un blanc pur.
- Liens : Bleu vif (#4A90E2 ou #007BFF) Attire l’attention sans être agressif.
- Éléments interactifs (menus) : Jaune-orangé (#FFC107)
### 🖋 Polices (Sans Serif)
- Titres : Montserrat, Poppins ou Raleway → Modernes et percutantes.
- Texte principal : Roboto, Lato ou Open Sans → Lisibles et agréables pour la lecture prolongée.
- Liens et éléments interactifs : Nunito ou Source Sans Pro → Fluides et harmonieuses.

✅ Taille de texte : Minimum 16px pour assurer un confort de lecture. ✅ Contraste : Tester avec des outils comme Contrast Checker pour vérifier l’accessibilité. ✅ Mode sombre : Adapter ton design pour ceu

Sur fictions-interactive.fr j’aime bien le fond et la clarté des menus, ainsi que les histoires sous forme de vignettes cliquable

## WireFrame et Maquettage :
Ajoutez à votre cahier des charges toutes les maquettes et prototypes de vos idées concernant le résultat que vous aimeriez obtenir avec ce site Internet.
- Ajouter aussi l’arborescence du site (les rubriques, sous rubriques)
- L’architecture des informations concernant l’ensemble des pages

# Définition du besoin :
## Analyse de l’existant :
Le site n’existe pas actuellement
## Enoncé du besoin :
- Mettre en place un diagramme « bête a corne »
- Hiérarchiser les besoins par ordre d’importances

## Les objectifs quantitatifs :
1000 a 2000 visiteurs unique et 50 % d’inscrit dans un premier temps
- je vise 100 a 200 contacts
- 5 pages principales et une dizaine d’histoire au début
- 1 forum et 2 sous forum

## Fonctionnalités du produit :
- Le site ne sera pas multilingue
- Il disposera d’une boutique
- Il sera responsive
- il contiendra des histoires, une boutique, un forum, un espace commentaire et un espace notation

# Contraintes :
## Contraintes techniques :
Précisez vos attentes concernant les besoins connexes à ce projet que le prestataire devra fournir :
- Pour accéder aux histoires (sauf la premiere) il faudra s’inscrire.
- Quelles technologies sont imposées/retenues ?
- Quels sont les modules à garder ou à enlever ?
- Quelles sont les solutions de paiement à intégrer ?
- Hébergement du site internet
- Assurer la maintenance (détailler)
- Proposer des astreintes pour le dépannage
- Formation à l’utilisation des outils et du back office
- Quel sera les solutions utilisées sur votre site (préciser les Framework, Template et plugins principaux)

## Contraintes légales et réglementaires :
- Le site sera sous licence creative commons (sauf les histoires payantes )
- A qui appartient les maquettes et les intégrations ?
- Qui a les droits du contenu rédiger ?
- Le code source
- Le RGPD
- Les pénalités en cas de retard

## Contraintes de coûts
Hebergement 9euros 99/ mois

## Contrainte de délais
- Dates de recette
- Dates de pré-production
- Dates de production
- Dates des tests
- Date de commercialisation

# Déroulement et Livrables :
## Les livrables :
### Phase 1 – Planification & conception
✅ Cahier des charges : Document décrivant les objectifs, fonctionnalités et contraintes du site.
✅ Wireframes : Schémas des différentes pages pour structurer l’interface utilisateur.
✅ Charte graphique : Couleurs, typographies, logo et styles visuels du site.
### Phase 2 – Développement
✅ Maquette interactive : Prototype du site avec navigation et design, créé sur Figma ou Adobe XD. ✅ Code source : Développement du front-end (HTML, CSS, JS) et back-end (JS).
✅ Base de données : Structure des profils utilisateurs, des histoires et des interactions.
✅ Système de gestion de contenu : Interface permettant d’ajouter et de modifier les histoires.
### Phase 3 – Tests & corrections
✅ Rapport de tests : Analyse des bugs et des améliorations à apporter.
✅ Version bêta : Première version du site ouverte aux testeurs.
✅ Guide utilisateur : Documentation pour les utilisateurs sur la création de profils et l'utilisation du site.
### Phase 4 – Lancement
✅ Site final en ligne : Version stable et opérationnelle avec les premières histoires.

## Le contenu de votre site :
## 🔹 Contenu principal
✅ Fictions interactives : Histoires à choix multiples, certaines gratuites et d'autres payantes.
✅ Évolution des fiches perso : Système qui suit la progression des joueurs à travers les histoires terminées.
✅ Classement & recommandations : Mettre en avant les histoires populaires et les nouveautés.
### 🔹 Fonctionnalités communautaires
✅ Forum : Discussion entre joueurs sur les histoires, suggestions et entraide.
✅ Commentaires & notes : Les utilisateurs peuvent évaluer et commenter les histoires.
✅ Système de badges & récompenses : Encourager l’engagement en récompensant les joueurs actifs.
### 🔹 Contenu additionnel
✅ Tutoriels : Guides pour aider les joueurs à comprendre le système de jeu et optimiser leur fiche perso.
✅ Articles : Partages d’expériences avec des auteurs ou créateurs de fictions interactives.
✅ Concours & événements : Organisation de challenges pour stimuler la créativité et l'engagement.
### 🔹 Espace administrateur
✅ Gestion du contenu : Interface pour ajouter/modifier des histoires.
 ✅ Analyse des statistiques : Suivi du trafic, du taux de rebond et des préférences des joueurs.
### 🔹Espace moderateur
✅ Modération : Gestion du forum et des commentaires.

## Le planning :
Ajoutez un agenda des dates souhaitées pour la validation des différentes étapes :

Date limite	Tâche	Détails
Mois 8 – Lancement officiel	🚀 Mise en ligne du site	Vérification finale, communication, publication des premières histoires.
Mois 7 – Marketing & communication	📢 Teasing & visibilité	Création des réseaux sociaux, annonces, pré-lancement de la communauté.
Mois 6 – Phase bêta	🧪 Tests utilisateurs	Sélection de testeurs, ajustements, corrections selon feedback.
Mois 5 – Tests internes	🔬 Débogage & corrections	Vérification du site, optimisation des performances.
Mois 3-4 – Développement	💻 Codage du site	Mise en place du back-end, du front-end et des fonctionnalités principales.
Mois 2 – Maquettage & design	🎨 Wireframes & maquette interactive	Création de l’interface, tests sur l’expérience utilisateur.
Mois 1 – Planification & spécifications	📌 Définition du projet	Cahier des charges, objectifs, choix technologiques.

Diagramme de Gantt
Mois	Tâches principales	Sous-tâches
Mois 1	📌 Planification & spécifications	- Définir le concept et les fonctionnalités clés 🔍 / - Rédiger le cahier des charges et les objectifs du site 📝 / - Recherche sur les outils et technologies à utiliser (hébergement, CMS, frameworks) 💻
Mois 2	🎨 Maquettage & design	- Création des wireframes (structure du site) 🖥️ / - Choix des couleurs et typographies 🎨 / - Première maquette interactive avec outil (Figma, Adobe XD...) 📐 / - Définition de l’expérience utilisateur et des animations possibles 🏗️
Mois 3-4	💻 Développement front-end & back-end	- Mise en place des bases de données (système de profils, gestion des histoires) 🗂️ / - Développement du front-end (HTML, CSS, JavaScript) 🎭 / - Développement du back-end (PHP, Python, Node.js...) ⚙️ / - Intégration du système de création de fiches perso 🏷️ / - Mise en place du système de notation et des commentaires 💬
Mois 5	🛠 Tests internes & ajustements	- Vérification des fonctionnalités (site complet, navigation, profils) 🔬 / - Débogage et correction des bugs majeurs 🐛 / - Optimisation des performances et compatibilité mobile 📱 / - Première version test en local 🧪
Mois 6	🤝 Phase bêta & retours utilisateurs	- Sélection de testeurs et ouverture bêta privée 🎮 / - Collecte des avis et améliorations selon retours 📢 / - Ajustement des fonctionnalités (UI/UX, temps de réponse, etc.) 🖱️ / - Préparation de la version finale en tenant compte des retours 🔁
Mois 7	📢 Marketing & visibilité	- Création de réseaux sociaux et stratégie de communication 📲 / - Campagne de teasing (pré-annonces, vidéos, articles) 🎬 / - Optimisation du référencement SEO pour visibilité 🔍 / - Contacter des partenaires (auteurs, créateurs) 🤝
Mois 8	🚀 Lancement officiel	- Mise en ligne du site avec les premières histoires 🌐 / - Communication et promotion active 📢 / - Surveillance des performances et correction des éventuels problèmes ⚠️ / - Planification des prochaines mises à jour 🔄

# Annexes :
Mettre dans cette partie toutes les annexes produites dans le cahier des charges.